CRM-EB 遗留系统重构规划

及工程化落地方案

版本：V1.0

日期：2026 年 5 月

状态：初稿 / 待评审

# 1. 项目背景与目标

## 1.1 现状分析

CRM-EB 系统是公司核心客户关系管理平台，当前基于 Java 技术栈（Spring Boot + Hibernate/JPA + JSP/Thymeleaf）构建，已持续运行多年。随着业务规模的快速扩张和前端交互体验要求的不断提升，现有系统暴露出以下核心痛点：

### 1.1.1 技术栈老化

- 后端框架版本陈旧：Spring Boot 2.x 已进入维护期，部分第三方依赖存在已知安全漏洞（CVE），升级至 Spring Boot 3.x 需要跨越 Java 8 到 Java 17 的鸿沟，改动面极大。

- 前端技术落后：仍使用 JSP/Thymeleaf 服务端渲染模式，无法满足现代单页应用（SPA）的交互需求，用户体验远落后于行业平均水平。

- 构建工具原始：依赖 Maven/Gradle 进行构建，缺乏前端工程化支持（无 HMR 热更新、无 Tree-shaking、无代码分割），开发效率低下。

### 1.1.2 维护成本高

- 代码耦合度高：业务逻辑、数据访问、视图渲染高度耦合在 Controller 层，缺乏清晰的分层架构，单个 Java 文件动辄数千行，可读性极差。

- 缺乏自动化测试：单元测试覆盖率不足 10%，集成测试几乎为零，每次发布都依赖人工回归测试，发布周期长达 2-4 周。

- 文档缺失：API 文档靠手工维护，与实际接口经常不一致，前后端协作效率低下，沟通成本极高。

### 1.1.3 迭代速度慢

- 缺乏 CI/CD 流水线：代码合并后需手动构建、打包、部署，整个流程耗时 1-2 小时，且容易因人为操作失误导致线上故障。

- 分支管理混乱：没有统一的分支策略，多人并行开发时频繁出现代码冲突，合并困难。

- 需求响应周期长：从需求提出到功能上线平均需要 3-4 周，无法快速响应市场变化。

### 1.1.4 测试覆盖不足

- 现有测试以手动测试为主，自动化测试几乎空白，回归测试成本极高。

- 缺乏端到端（E2E）测试，无法保证关键业务流程的完整性。

- 性能测试缺失，系统在高并发场景下的表现无法量化评估。

## 1.2 重构目标

本次重构旨在从根本上解决上述痛点，实现以下核心目标：

- 全面 TypeScript/JavaScript 现代化：后端采用 NestJS（TypeScript），前端采用 Vue 3 + TypeScript，移动端采用 UniApp，实现全栈类型安全，提升代码可维护性和开发效率。

- Issue 驱动开发：所有需求、缺陷、优化均通过 GitHub Issue 跟踪，确保每个变更可追溯、可度量，杜绝"口头需求"和"私下修改"。

- CI/CD 全流程自动化：基于 GitHub Actions 构建完整的持续集成/持续部署流水线，实现代码提交后自动执行 Lint、类型检查、单元测试、集成测试、构建和部署，将发布周期缩短至小时级。

- 100% 测试覆盖：通过 Jest/Vitest 单元测试 + Supertest 集成测试 + Playwright E2E 测试，实现核心业务逻辑 100% 测试覆盖，确保每次变更的质量。

## 1.3 核心原则

重构过程中必须严格遵循以下原则，以降低风险、保障业务连续性：

- 渐进式迁移：不追求"大爆炸"式一次性替换，而是按模块、按功能逐步迁移。每个 Phase 都有明确的交付物和验收标准，确保每一步都可验证、可回退。

- 零停机过渡：新旧系统在过渡期内并行运行，通过 API 网关进行流量切换，确保业务不中断。数据迁移采用双写策略，保证数据一致性。

- 向后兼容：新系统 API 在设计时充分考虑与旧系统的兼容性，支持版本化接口（v1/v2），确保第三方集成不受影响。数据库 Schema 变更通过迁移脚本管理，支持向前和向后迁移。

# 2. 架构设计与技术选型

## 2.1 整体架构概览

本项目采用 Monorepo（单体仓库）架构，使用 pnpm workspace 管理多包依赖，结合 Turborepo 实现高效的构建缓存和任务编排。Monorepo 方案的核心优势在于：

- 代码共享：类型定义、工具函数、配置等可在各包之间直接引用，避免重复。

- 原子提交：一个功能的前后端变更可以在同一个 PR 中提交，保证一致性。

- 依赖管理：pnpm 的硬链接机制和严格的依赖隔离，避免幽灵依赖和版本冲突。

- 构建优化：Turborepo 基于内容哈希的增量构建和远程缓存，大幅提升 CI 效率。

整体架构分为以下核心层：

- 应用层（Apps）：Web 前端、移动端、后端 API 服务。

- 领域层（Packages - Domain）：共享类型定义、DTO、业务常量、领域模型。

- 基础设施层（Packages - Infra）：数据库访问（Prisma Client 封装）、缓存（Redis 封装）、消息队列、日志。

- 工具层（Packages - Utils）：通用工具函数、验证器、格式化器。

- 配置层（Configs）：共享 ESLint、Prettier、TypeScript、Vite 等配置包。

## 2.2 前端技术栈详解

### 2.2.1 Web 端技术栈

Web 端采用 Vue 3 生态系统，技术栈选型及理由如下：

| 技术 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| Vue 3 | ^3.4 | Composition API 提供更好的逻辑复用和类型推导；性能优于 Vue 2（Proxy 响应式）；生态成熟稳定 |
| TypeScript | ^5.4 | 静态类型检查，减少运行时错误；IDE 智能提示；与 Vue 3 深度整合 |
| Vite | ^5.x | 基于 ESM 的极速开发服务器；开箱即用的 TypeScript 支持；丰富的插件生态 |
| Pinia | ^2.x | Vue 官方推荐的状态管理库；API 简洁；完整的 TypeScript 支持；支持 DevTools |
| Vue Router | ^4.x | Vue 3 官方路由；支持动态路由、路由守卫、懒加载 |
| Element Plus | ^2.x | 企业级 UI 组件库；完善的中文文档；活跃的社区维护；支持按需引入 |
| Axios | ^1.x | 成熟的 HTTP 客户端；支持拦截器、取消请求、自动 JSON 转换 |

### 2.2.2 移动端技术栈

移动端采用 UniApp 最新版，实现一套代码多端运行（iOS、Android、微信小程序、H5）。选型理由：

- 跨平台能力强：基于 Vue 语法，学习成本低，前端团队可快速上手。

- 生态丰富：插件市场提供大量现成组件和模板，加速开发。

- 性能优秀：编译到原生 App 时采用 nvue 渲染引擎，接近原生性能。

- 与 Web 端共享代码：通过 Monorepo 共享类型定义、API 调用层、工具函数，减少重复开发。

## 2.3 后端技术栈详解

### 2.3.1 框架推荐：NestJS

NestJS 是基于 TypeScript 构建的企业级 Node.js 后端框架，其设计理念深受 Angular 启发，强调模块化、依赖注入和装饰器驱动的声明式编程。选择 NestJS 的核心理由如下：

- 企业级架构：内置模块（Module）、控制器（Controller）、服务（Service）、提供者（Provider）的分层架构，天然支持 SOLID 原则，代码组织清晰。

- 装饰器驱动：使用 TypeScript 装饰器定义路由、参数验证、权限控制等，代码简洁且声明性强。例如 @Get()、@Post()、@Body()、@UseGuards() 等。

- 依赖注入（DI）：内置 IoC 容器，通过构造函数注入自动解析依赖关系，降低模块间耦合，便于单元测试（Mock 替换极为方便）。

- 内置管道/守卫/拦截器：Pipe 负责数据转换和验证（集成 class-validator + class-transformer），Guard 负责权限控制，Interceptor 负责日志、缓存、响应格式化等横切关注点。

- OpenAPI/Swagger 集成：通过 @nestjs/swagger 装饰器自动生成 API 文档，与代码保持同步，彻底解决"文档与代码不一致"的顽疾。

- TypeScript 深度整合：NestJS 本身完全使用 TypeScript 编写，类型推导贯穿整个开发流程，从路由参数到数据库查询结果，全程类型安全。

### 2.3.2 ORM 推荐：Prisma

Prisma 是新一代的 Node.js/TypeScript ORM，以类型安全和开发者体验为核心设计理念。选择 Prisma 的核心理由如下：

- 类型安全：Prisma Client 根据 Schema 自动生成完全类型化的查询 API，编译期即可发现查询错误，无需手动定义接口类型。

- 声明式 Schema：使用直观的 Prisma Schema Language（PSL）定义数据模型，支持关系、索引、枚举、默认值等，比传统的 migration-first 方式更直观。

- 自动迁移：Prisma Migrate 提供声明式数据库迁移工作流，Schema 变更自动生成 SQL 迁移脚本，支持向前和向后迁移。

- 直观的查询 API：链式调用 + include/select 粒度控制，支持嵌套查询、事务、批量操作，API 设计优雅且功能强大。

### 2.3.3 备选 ORM：TypeORM

TypeORM 是另一个成熟的 TypeScript ORM，采用 Active Record 和 Data Mapper 两种模式。在以下场景中可考虑 TypeORM 作为备选：

- 团队已有 TypeORM 经验，迁移成本低于学习 Prisma。

- 需要更细粒度的 SQL 控制能力（如复杂存储过程、自定义 SQL 片段）。

- 项目需要支持非关系型数据库（MongoDB），TypeORM 的多数据源支持更灵活。

然而，综合考虑类型安全、开发者体验和社区活跃度，本项目首选 Prisma。

## 2.4 基础设施

基础设施层的技术选型如下：

- 数据库：MySQL 8.x - 成熟稳定的关系型数据库，支持窗口函数、CTE、JSON 字段等现代特性。通过连接池（mysql2）管理数据库连接，确保高并发下的性能。

- 缓存：Redis - 用于会话管理、热数据缓存、分布式锁、消息队列（Pub/Sub）。通过 ioredis 客户端接入，支持集群模式和 Sentinel 高可用。

- 环境变量注入：所有基础设施连接信息（数据库地址、Redis 地址、端口、密码等）必须通过 .env 文件注入，严禁在代码中硬编码。使用 @nestjs/config 模块统一管理。

## 2.5 Monorepo 目录结构设计

以下是推荐的 Monorepo 目录结构：

crm-eb/

├── .github/

│   ├── workflows/

│   │   └── ci.yml

│   ├── ISSUE_TEMPLATE/

│   │   ├── feature_request.md

│   │   └── bug_report.md

│   └── PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

├── apps/

│   ├── web/                  # Vue 3 Web 前端

│   │   ├── src/

│   │   │   ├── views/       # 页面组件

│   │   │   ├── components/  # 通用组件

│   │   │   ├── composables/ # 组合式函数

│   │   │   ├── stores/      # Pinia 状态管理

│   │   │   ├── router/      # 路由配置

│   │   │   ├── api/         # API 调用层

│   │   │   ├── utils/       # 工具函数

│   │   │   └── App.vue

│   │   ├── vite.config.ts

│   │   ├── tsconfig.json

│   │   └── package.json

│   ├── mobile/               # UniApp 移动端

│   │   ├── src/

│   │   ├── pages/

│   │   ├── components/

│   │   └── package.json

│   └── server/               # NestJS 后端

│       ├── src/

│       │   ├── modules/     # 业务模块

│       │   │   ├── customer/

│       │   │   │   ├── customer.controller.ts

│       │   │   │   ├── customer.service.ts

│       │   │   │   ├── customer.module.ts

│       │   │   │   ├── dto/

│       │   │   │   └── __tests__/

│       │   │   ├── order/

│       │   │   ├── product/

│       │   │   └── auth/

│       │   ├── common/      # 通用模块

│       │   │   ├── filters/    # 异常过滤器

│       │   │   ├── guards/     # 权限守卫

│       │   │   ├── interceptors/# 拦截器

│       │   │   ├── pipes/      # 数据管道

│       │   │   └── decorators/ # 自定义装饰器

│       │   ├── prisma/      # Prisma 相关

│       │   │   ├── schema.prisma

│       │   │   └── migrations/

│       │   └── config/      # 配置模块

│       ├── nest-cli.json

│       ├── tsconfig.json

│       └── package.json

├── packages/

│   ├── shared-types/         # 共享类型定义

│   ├── shared-utils/          # 共享工具函数

│   ├── shared-api-client/     # 共享 API 客户端

│   └── shared-constants/      # 共享常量/枚举

├── configs/

│   ├── eslint-config/        # 共享 ESLint 配置

│   ├── prettier-config/      # 共享 Prettier 配置

│   └── tsconfig/             # 共享 TS 配置

├── .env

├── .env.development

├── .env.production

├── .env.test

├── .gitignore

├── .prettierrc

├── pnpm-workspace.yaml

├── turbo.json

├── package.json

└── README.md

# 3. 工程化基础设施搭建

## 3.1 环境变量管理规范

### 3.1.1 .env 文件分层

环境变量按照用途和部署环境分为四个层级，优先级从低到高：

| 文件 | 用途 | Git 跟踪 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| .env | 默认配置 | 是（仅含键名） | 提供所有环境变量的键名和默认值，不含敏感信息 |
| .env.development | 开发环境 | 否 | 本地开发数据库、Redis 等连接信息 |
| .env.production | 生产环境 | 否 | 生产数据库、Redis、密钥等敏感信息 |
| .env.test | 测试环境 | 否 | 测试数据库、Mock 服务配置 |

### 3.1.2 环境变量管理方式

后端使用 @nestjs/config 模块（基于 dotenv）统一管理环境变量：

// apps/server/src/config/configuration.ts

export default () => ({

database: {

host: process.env.CRM_DB_HOST || 'localhost',

port: parseInt(process.env.CRM_DB_PORT, 10) || 3306,

name: process.env.CRM_DB_NAME || 'crm_eb',

user: process.env.CRM_DB_USER || 'root',

password: process.env.CRM_DB_PASSWORD,

},

redis: {

url: process.env.CRM_REDIS_URL || 'redis://localhost:6379',

},

jwt: {

secret: process.env.CRM_JWT_SECRET,

expiresIn: process.env.CRM_JWT_EXPIRES_IN || '24h',

},

});

### 3.1.3 环境变量命名规范

所有环境变量统一使用 CRM_ 前缀，采用大写下划线命名法：

- 数据库相关：CRM_DB_HOST、CRM_DB_PORT、CRM_DB_NAME、CRM_DB_USER、CRM_DB_PASSWORD

- Redis 相关：CRM_REDIS_URL、CRM_REDIS_HOST、CRM_REDIS_PORT

- JWT 相关：CRM_JWT_SECRET、CRM_JWT_EXPIRES_IN

- 应用配置：CRM_APP_PORT、CRM_APP_ENV、CRM_APP_DEBUG

- 第三方服务：CRM_SMS_API_KEY、CRM_EMAIL_SMTP_HOST

### 3.1.4 .gitignore 规则

# Environment files

.env.development

.env.production

.env.test

.env.local

# Dependencies

node_modules/

# Build output

dist/

build/

.next/

unpackage/

# IDE

.vscode/settings.json

.idea/

# OS

.DS_Store

Thumbs.db

# Test coverage

coverage/

# Turborepo cache

.turbo/

## 3.2 代码规范

### 3.2.1 ESLint 配置

项目采用分层 ESLint 配置策略，通过 @crm-eb/eslint-config 共享包统一管理：

- 基础规则：继承 @typescript-eslint/recommended，启用严格 TypeScript 规则。

- Vue 规则：继承 eslint-plugin-vue/vue3-recommended，确保 Vue 3 最佳实践。

- NestJS 规则：继承 @nestjs/eslint-config-recommended，规范后端代码风格。

- Import 规则：使用 eslint-plugin-import 规范导入顺序（外部库 -> 内部包 -> 相对路径）。

### 3.2.2 Prettier 配置

// .prettierrc

{

"semi": true,

"singleQuote": true,

"tabWidth": 2,

"trailingComma": "all",

"printWidth": 100,

"arrowParens": "always",

"endOfLine": "lf",

"bracketSpacing": true

}

### 3.2.3 Husky + lint-staged 提交钩子

通过 Husky 在 git commit 前自动执行代码检查和格式化，确保提交到仓库的代码符合规范：

// package.json

{

"lint-staged": {

"*.{ts,tsx,vue}": ["eslint --fix", "prettier --write"],

"*.{json,md,yml,yaml}": ["prettier --write"]

}

}

### 3.2.4 Commitlint + Conventional Commits

使用 Commitlint 强制执行 Conventional Commits 规范，提交信息格式如下：

<type>(<scope>): <subject>

# type: feat | fix | docs | style | refactor | perf | test | build | ci | chore

# scope: server | web | mobile | shared | infra

# subject: 简洁描述变更内容，不超过 72 个字符

# 示例：

# feat(server): 添加客户模块 CRUD API

# fix(web): 修复登录页面表单验证失败的问题

# refactor(shared): 重构共享类型定义

## 3.3 GitHub Actions CI 流水线设计

### 3.3.1 触发条件

- push 到 main 分支：执行完整 CI 流水线，通过后自动部署到预发布环境。

- Pull Request 到 main 分支：执行完整 CI 流水线，作为合并门禁。

- push 到 develop 分支：执行 Lint + Type Check + Unit Test，跳过部署。

### 3.3.2 流水线阶段

CI 流水线分为以下六个阶段，严格按顺序执行：

| 阶段 | 命令 | 通过条件 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lint | pnpm lint | 0 错误、0 警告 | 阻止后续阶段 |
| Type Check | pnpm type-check | 无类型错误 | 阻止后续阶段 |
| Unit Test | pnpm test:unit --coverage | 100% 通过，覆盖率 >= 80% | 阻止后续阶段 |
| Integration Test | pnpm test:integration | 100% 通过 | 阻止后续阶段 |
| Build | pnpm build | 构建成功，产物 <= 5MB | 阻止后续阶段 |
| Deploy | pnpm deploy:staging | 部署成功，健康检查通过 | 通知团队 |

### 3.3.3 矩阵测试策略

为确保代码在不同环境下的兼容性，CI 采用矩阵测试策略：

- Node.js 版本：18.x、20.x（覆盖当前 LTS 和最新 LTS）。

- 操作系统：ubuntu-latest、windows-latest（确保跨平台兼容）。

- 数据库：MySQL 8.0（通过 Docker 服务容器提供）。

### 3.3.4 合并门禁

PR 合并到 main 分支前必须满足以下条件：

- 所有 CI 检查通过（Lint 0 错误 + 测试 100% 通过 + 构建成功）。

- 至少 1 位代码审查者（Code Reviewer）批准。

- PR 描述完整，包含关联 Issue、实现说明、自检清单。

- 无未解决的审查意见（Unresolved Conversations）。

### 3.3.5 完整 CI 配置示例

以下是完整的 .github/workflows/ci.yml 配置：

# .github/workflows/ci.yml

name: CI Pipeline

on:

push:

branches: [main, develop]

pull_request:

branches: [main]

concurrency:

group: ${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}

cancel-in-progress: true

jobs:

lint:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v3

with:

version: 9

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: 20

cache: 'pnpm'

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm lint

type-check:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v3

with:

version: 9

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: 20

cache: 'pnpm'

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm type-check

test:

runs-on: ${{ matrix.os }}

strategy:

matrix:

node-version: [18, 20]

os: [ubuntu-latest, windows-latest]

services:

mysql:

image: mysql:8.0

env:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: test

MYSQL_DATABASE: crm_eb_test

ports:

- 3306:3306

options: >-

--health-cmd="mysqladmin ping"

--health-interval=10s

--health-timeout=5s

--health-retries=3

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v3

with:

version: 9

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: ${{ matrix.node-version }}

cache: 'pnpm'

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm prisma migrate deploy

working-directory: apps/server

env:

CRM_DB_HOST: 127.0.0.1

CRM_DB_PORT: 3306

CRM_DB_NAME: crm_eb_test

CRM_DB_USER: root

CRM_DB_PASSWORD: test

- run: pnpm test:unit --coverage

- run: pnpm test:integration

build:

needs: [lint, type-check, test]

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v3

with:

version: 9

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: 20

cache: 'pnpm'

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm build

- uses: actions/upload-artifact@v4

with:

name: build-artifacts

path: |

apps/server/dist

apps/web/dist

deploy:

needs: build

if: github.ref == 'refs/heads/main' && github.event_name == 'push'

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/download-artifact@v4

with:

name: build-artifacts

- name: Deploy to Staging

run: pnpm deploy:staging

env:

DEPLOY_KEY: ${{ secrets.DEPLOY_KEY }}

# 4. 标准化研发模板设计

## 4.1 GitHub Issue 模板

### 4.1.1 功能需求模板（feature_request.md）

功能需求 Issue 模板确保每个需求都有清晰的目标、实现思路和验收标准：

---

name: Feature Request

about: 提交新功能需求

title: '[Feature] '

labels: 'enhancement'

assignees: ''

---

## 任务目标

请简洁描述本次功能需求的核心目标。

## 实现思路

1. 技术方案选择及理由

2. 涉及的模块/文件变更

3. 数据库 Schema 变更（如有）

4. API 接口变更（如有）

## DoD（Definition of Done）

- [ ] 单元测试通过，覆盖率 >= 80%

- [ ] 集成测试通过

- [ ] 代码审查通过

- [ ] API 文档已更新

- [ ] CI 流水线全部通过

## 验收标准

1. 功能正确性：...

2. 边界情况处理：...

3. 性能要求：...

4. 兼容性要求：...

### 4.1.2 缺陷报告模板（bug_report.md）

---

name: Bug Report

about: 报告一个缺陷

title: '[Bug] '

labels: 'bug'

assignees: ''

---

## 问题描述

清晰简洁地描述问题。

## 复现步骤

1. 打开...

2. 点击...

3. 输入...

4. 看到错误...

## 预期行为

描述你期望发生的情况。

## 实际行为

描述实际发生的情况，包含错误信息或截图。

## 环境信息

- 浏览器/客户端版本：

- 服务端版本：

- 操作系统：

- 复现频率：

## 4.2 Pull Request 模板

PR 模板确保每次代码合并都有充分的上下文信息：

## 关联 Issue

Closes #<issue-id>

## 实现逻辑说明

请简要描述本次 PR 的实现逻辑，包括：

- 核心变更内容

- 技术方案选择

- 关键代码路径

## 开发中遇到的困难及解决思路

- 困难 1：... 解决：...

- 困难 2：... 解决：...

## 合并后项目整体形态

描述合并后项目的整体状态，包括新增/变更/删除的模块、接口、数据库表等。

## 自检清单

- [ ] 代码符合 ESLint 规范，无 Lint 错误

- [ ] 所有测试通过，覆盖率达标

- [ ] 已更新相关文档（API 文档、注释）

- [ ] 无硬编码的配置信息

- [ ] 已在本地完成功能验证

## 4.3 分支管理策略

采用 Git Flow 简化版分支策略，确保开发流程清晰可控：

| 分支 | 命名规则 | 用途 | 生命周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | main | 生产环境代码，始终保持可部署状态 | 永久 |
| develop | develop | 开发集成分支，集成各功能分支 | 永久 |
| 功能分支 | feature/issue-{id} | 开发具体功能或需求 | 合并后删除 |
| 修复分支 | hotfix/issue-{id} | 紧急修复生产问题 | 合并后删除 |
| 发布分支 | release/v{version} | 发布前的集成与验证 | 合并后删除 |

分支流转规则：

- 从 develop 创建 feature/issue-{id} 分支进行开发。

- 开发完成后提交 PR 到 develop，CI 通过后合并。

- 当 develop 积累足够功能后，创建 release/v{version} 分支进行发布验证。

- 验证通过后，release 分支同时合并到 main（打 Tag）和 develop。

- 生产问题从 main 创建 hotfix/issue-{id} 分支，修复后同时合并到 main 和 develop。

# 5. 数据库迁移策略

## 5.1 旧系统分析

旧系统基于 Java Hibernate/JPA ORM，实体映射关系如下：

- 实体类使用 @Entity、@Table、@Column 等注解定义数据模型。

- 关系映射使用 @OneToMany、@ManyToOne、@ManyToMany 等注解。

- 继承关系使用 @Inheritance 策略（SINGLE_TABLE、JOINED、TABLE_PER_CLASS）。

- 命名策略：Java 驼峰命名映射到数据库下划线命名（SpringPhysicalNamingStrategy）。

迁移前需要完成以下分析工作：

- 梳理所有实体类及其字段、类型、约束。

- 分析实体间关系（一对一、一对多、多对多），绘制 ER 图。

- 识别自定义 SQL 查询、存储过程、触发器。

- 分析数据量级和增长趋势，评估迁移时间窗口。

- 识别枚举类型、默认值、计算字段等特殊处理。

## 5.2 新系统 Schema 设计

新系统使用 Prisma Schema 声明式定义数据模型，以下以客户模块为例：

// apps/server/prisma/schema.prisma

generator client {

provider = "prisma-client-js"

}

datasource db {

provider = "mysql"

url      = env("CRM_DATABASE_URL")

}

model Customer {

id          Int       @id @default(autoincrement())

name        String    @db.VarChar(100)

email       String?   @db.VarChar(255)

phone       String?   @db.VarChar(20)

company     String?   @db.VarChar(200)

source      Source    @default(OTHER)

status      Status    @default(ACTIVE)

level       Level     @default(NORMAL)

remark      String?   @db.Text

createdById Int?

createdBy   User?     @relation(fields: [createdById], references: [id])

orders      Order[]

createdAt   DateTime  @default(now())

updatedAt   DateTime  @updatedAt

@@index([email])

@@index([phone])

@@index([company])

@@map("customers")

}

enum Source {

WEB

REFERRAL

ADVERTISEMENT

EXHIBITION

OTHER

}

enum Status {

ACTIVE

INACTIVE

POTENTIAL

}

enum Level {

VIP

IMPORTANT

NORMAL

}

## 5.3 数据迁移方案

### 5.3.1 阶段一：Schema 对齐

将 Java Entity 映射转换为 Prisma Schema，确保数据结构一致：

- 逐一分析 Java 实体类，提取字段名、类型、约束、关系。

- 将 Java 类型映射为 Prisma 类型（String、Int、BigInt、DateTime、Json 等）。

- 处理 JPA 特有的继承策略（使用 Prisma 的关系模型替代）。

- 编写 Prisma Schema，确保与旧数据库表结构完全对齐。

- 使用 prisma db pull 从现有数据库反向生成 Schema 作为基准对照。

### 5.3.2 阶段二：数据迁移脚本

使用 Prisma Migrate + 自定义迁移脚本完成数据迁移：

- 使用 prisma migrate dev 生成初始迁移文件。

- 对于复杂的数据转换（如字段拆分、类型变更、数据清洗），编写自定义 SQL 迁移脚本。

- 迁移脚本支持幂等性，可重复执行而不产生副作用。

- 迁移前自动备份数据库，迁移失败时支持快速回滚。

### 5.3.3 阶段三：双写验证期

新旧系统并行运行期间，通过以下机制保证数据一致性：

- 双写策略：所有写操作同时写入新旧数据库，通过消息队列异步同步。

- 数据校验：定时任务对比新旧数据库数据，生成一致性报告。

- 读流量切换：通过 API 网关逐步将读流量从旧系统切换到新系统（10% -> 50% -> 100%）。

- 监控告警：实时监控新旧系统数据差异，差异超过阈值时自动告警。

### 5.3.4 阶段四：切换与回滚

在双写验证期确认数据一致性后，执行最终切换：

- 选择低峰期执行切换操作。

- 停止旧系统写入，确认最终数据同步完成。

- 将所有流量切换到新系统。

- 保留旧系统只读模式运行 1-2 周，以备紧急回滚。

- 确认新系统稳定后，下线旧系统。

## 5.4 Prisma 迁移工作流

日常开发中的 Prisma 迁移工作流如下：

- 修改 schema.prisma 文件中的数据模型。

- 运行 pnpm prisma migrate dev --name descriptive-name 生成迁移文件。

- 检查自动生成的 SQL 迁移脚本，必要时手动调整。

- 运行 pnpm prisma generate 重新生成 Prisma Client。

- 提交迁移文件和 Schema 变更到代码仓库。

- CI 流水线中运行 pnpm prisma migrate deploy 应用待执行的迁移。

# 6. 重构实施路线图（Roadmap）

以下路线图总计约 21 周（约 5 个月），每个 Phase 严格遵循"创建 Issue -> 开发与测试 -> PR 与 CI 校验 -> 合并主分支"的闭环思维。

| Phase | 名称 | 周期 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 工程化基础设施搭建 | 2 周 | Monorepo 骨架、CI 流水线、代码规范 |
| Phase 1 | 核心领域模型与数据库层 | 3 周 | Prisma Schema、数据迁移脚本、Repository 层 |
| Phase 2 | 后端 API 服务层 | 4 周 | RESTful API、认证授权、Swagger 文档 |
| Phase 3 | 前端 Web 应用 | 4 周 | Vue 3 SPA、核心页面、状态管理 |
| Phase 4 | 移动端 UniApp | 3 周 | UniApp 应用、核心功能页面 |
| Phase 5 | 集成测试与性能优化 | 2 周 | E2E 测试、性能基准、优化报告 |
| Phase 6 | 数据迁移与灰度发布 | 3 周 | 数据迁移、灰度发布、监控体系 |

## Phase 0：工程化基础设施搭建（2 周）

本阶段目标是搭建完整的工程化基础设施，为后续开发提供坚实的基座。

### Issue 示例

- #001 [infra] 初始化 pnpm Monorepo 项目结构

- #002 [infra] 配置 Turborepo 构建编排

- #003 [infra] 配置 ESLint + Prettier + Husky + Commitlint

- #004 [ci] 搭建 GitHub Actions CI 流水线

- #005 [infra] 配置环境变量管理方案

- #006 [docs] 编写 GitHub Issue/PR 模板

### 交付物

- 可运行的 Monorepo 项目骨架（pnpm install + pnpm build 成功）。

- CI 流水线（Lint + Type Check + Test + Build 全部通过）。

- 代码规范配置（ESLint、Prettier、Commitlint）。

- GitHub Issue/PR 模板。

- 环境变量管理方案及 .env.example 文件。

## Phase 1：核心领域模型与数据库层（3 周）

本阶段目标是完成核心业务领域模型的定义和数据库访问层的实现。

### Issue 示例

- #010 [domain] 定义客户（Customer）领域模型和 Prisma Schema

- #011 [domain] 定义订单（Order）领域模型和 Prisma Schema

- #012 [domain] 定义产品（Product）领域模型和 Prisma Schema

- #013 [domain] 定义用户（User）和权限（Role）模型

- #014 [infra] 实现 Prisma Service 封装（事务管理、分页、软删除）

- #015 [test] 编写 Repository 层单元测试（覆盖率 >= 90%）

- #016 [shared] 定义共享类型包（DTO、枚举、接口）

### 交付物

- 完整的 Prisma Schema（覆盖所有核心业务实体）。

- Prisma Service 封装层（支持事务、分页、软删除、复杂查询）。

- 共享类型定义包（@crm-eb/shared-types）。

- Repository 层单元测试（覆盖率 >= 90%）。

## Phase 2：后端 API 服务层（4 周）

本阶段目标是实现完整的后端 RESTful API 服务，包括认证授权、业务逻辑和 API 文档。

### Issue 示例

- #020 [server] 搭建 NestJS 项目骨架（模块结构、全局配置）

- #021 [server] 实现 JWT 认证模块（登录、注册、Token 刷新）

- #022 [server] 实现 RBAC 权限控制（Guard、Decorator）

- #023 [server] 实现客户模块 CRUD API

- #024 [server] 实现订单模块 CRUD API

- #025 [server] 实现产品模块 CRUD API

- #026 [server] 集成 Swagger API 文档

- #027 [server] 实现全局异常过滤器和响应格式化

- #028 [test] 编写 API 集成测试（覆盖率 >= 80%）

### 交付物

- 完整的 NestJS 后端服务（可本地启动、可通过 Swagger 测试）。

- JWT 认证 + RBAC 权限控制系统。

- 核心业务模块 API（客户、订单、产品）。

- Swagger API 文档（自动生成，与代码同步）。

- API 集成测试（覆盖率 >= 80%）。

## Phase 3：前端 Web 应用（4 周）

本阶段目标是完成 Vue 3 Web 前端应用的核心功能开发。

### Issue 示例

- #030 [web] 搭建 Vue 3 + Vite 项目骨架

- #031 [web] 实现登录/注册页面及认证流程

- #032 [web] 实现主布局（侧边栏、顶部导航、面包屑）

- #033 [web] 实现客户管理页面（列表、搜索、新增、编辑、详情）

- #034 [web] 实现订单管理页面

- #035 [web] 实现产品管理页面

- #036 [web] 实现 Pinia 状态管理（用户、权限、UI 状态）

- #037 [web] 封装 Axios 请求层（拦截器、错误处理、Token 刷新）

- #038 [web] 实现数据看板（Dashboard）页面

- #039 [test] 编写前端组件单元测试

### 交付物

- 可运行的 Vue 3 Web 应用（本地开发环境）。

- 核心业务页面（客户、订单、产品、看板）。

- 完整的认证流程和权限控制。

- Axios 请求层封装。

- 前端组件单元测试。

## Phase 4：移动端 UniApp（3 周）

本阶段目标是完成 UniApp 移动端应用的核心功能开发，复用共享代码。

### Issue 示例

- #040 [mobile] 搭建 UniApp 项目骨架

- #041 [mobile] 实现登录页面及认证流程

- #042 [mobile] 实现客户列表和详情页面

- #043 [mobile] 实现订单列表和创建页面

- #044 [mobile] 实现消息通知模块

- #045 [shared] 抽取前后端共享 API 调用层

### 交付物

- 可运行的 UniApp 应用（H5 + 微信小程序）。

- 核心功能页面（登录、客户、订单、消息）。

- 共享 API 调用层（@crm-eb/shared-api-client）。

## Phase 5：集成测试与性能优化（2 周）

本阶段目标是建立完善的测试体系和性能基准，确保系统质量。

### Issue 示例

- #050 [test] 搭建 Playwright E2E 测试框架

- #051 [test] 编写核心业务流程 E2E 测试（登录 -> 创建客户 -> 创建订单）

- #052 [perf] 后端 API 性能基准测试（使用 autocannon/k6）

- #053 [perf] 前端性能优化（代码分割、懒加载、图片优化）

- #054 [perf] 数据库查询优化（慢查询分析、索引优化）

- #055 [test] 补充边界条件和异常场景测试

### 交付物

- E2E 测试套件（覆盖核心业务流程）。

- 性能基准报告（API 响应时间、前端加载时间）。

- 优化后的构建产物（代码分割、Tree-shaking）。

- 数据库索引优化报告。

## Phase 6：数据迁移与灰度发布（3 周）

本阶段目标是将旧系统数据安全迁移到新系统，并通过灰度发布逐步切换流量。

### Issue 示例

- #060 [migration] 编写数据迁移脚本（Java Entity -> Prisma Schema）

- #061 [migration] 执行全量数据迁移并验证

- #062 [infra] 搭建双写机制（新旧系统数据同步）

- #063 [infra] 实现数据一致性校验工具

- #064 [deploy] 搭建灰度发布基础设施（Nginx/网关流量切换）

- #065 [deploy] 灰度发布执行（10% -> 50% -> 100%）

- #066 [monitor] 搭建监控告警体系（日志、指标、告警）

- #067 [deploy] 旧系统下线与清理

### 交付物

- 数据迁移脚本及执行报告。

- 双写机制及数据一致性校验工具。

- 灰度发布方案及执行记录。

- 监控告警体系（Prometheus + Grafana 或类似方案）。

- 旧系统下线确认报告。

# 7. 风险评估与应对措施

| 风险类别 | 风险描述 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | TypeScript/Node.js 技术栈学习曲线导致开发效率低于预期 | 中 | 提前组织技术培训；建立技术分享机制；关键模块由资深开发牵头 |
| 技术风险 | Prisma 与 MySQL 复杂查询的兼容性问题 | 中 | 提前进行 PoC 验证；保留原生 SQL 逃生舱；建立 Prisma 最佳实践文档 |
| 技术风险 | UniApp 跨平台兼容性问题（尤其是原生插件） | 低 | 优先使用官方组件和插件；提前在各平台测试；准备平台特定降级方案 |
| 人员风险 | 核心开发人员离职导致项目中断 | 高 | 代码规范 + 完善文档降低知识壁垒；Code Review 确保代码共享；结对编程 |
| 人员风险 | 团队对新技术栈接受度低，抵触情绪 | 中 | 充分沟通重构价值和长期收益；渐进式迁移降低学习压力；设立技术导师 |
| 数据风险 | 数据迁移过程中数据丢失或损坏 | 高 | 迁移前完整备份；迁移脚本支持幂等和回滚；双写验证期确保一致性 |
| 数据风险 | 新旧系统数据不一致导致业务错误 | 高 | 实时数据校验工具；差异告警机制；保留旧系统只读模式作为应急方案 |
| 进度风险 | 需求变更导致范围蔓延，延期交付 | 中 | 严格的 Issue 管理和变更控制流程；Phase 化交付，每个 Phase 独立验收 |
| 进度风险 | 第三方依赖（库、服务）升级导致兼容性问题 | 低 | 锁定依赖版本；定期更新并测试；使用 Dependabot 自动检测安全更新 |

风险应对总体策略：

- 预防为主：通过培训、文档、规范降低风险发生概率。

- 监控为辅：通过 CI/CD、数据校验、性能监控及时发现风险信号。

- 预案兜底：为每个高风险项制定详细的应急预案，确保快速响应。

# 8. 总结与下一步行动

## 8.1 总结

本方案从项目背景、架构设计、工程化基础设施、研发模板、数据库迁移、实施路线图和风险评估七个维度，全面规划了 CRM-EB 遗留系统从 Java 到 TypeScript/JavaScript 的重构路径。核心要点如下：

- 技术选型成熟可靠：NestJS + Prisma + Vue 3 + UniApp 的组合经过大量企业级项目验证，社区活跃、文档完善、生态丰富。

- 工程化体系完备：从代码规范（ESLint/Prettier/Commitlint）到 CI/CD（GitHub Actions）再到研发模板（Issue/PR/Branch），形成完整的工程化闭环。

- 迁移策略安全可控：渐进式迁移 + 双写验证 + 灰度发布的三重保障，确保业务零停机过渡。

- 质量保障体系健全：单元测试 + 集成测试 + E2E 测试的三层测试体系，配合 CI 合并门禁，确保每次变更的质量。

## 8.2 下一步行动

为确保方案顺利落地，建议按以下优先级推进下一步工作：

- 方案评审（第 1 周）：组织技术团队、产品团队、运维团队对本方案进行评审，收集反馈并修订。

- 团队组建与培训（第 1-2 周）：确定项目组成员，组织 NestJS、Prisma、Vue 3 技术培训，确保团队具备基本的技术能力。

- 启动 Phase 0（第 2 周）：创建 Phase 0 相关 Issue，开始搭建 Monorepo 骨架和 CI 流水线。

- PoC 验证（第 2-3 周）：选择一个核心模块（如客户管理）进行端到端 PoC 验证，验证技术方案的可行性。

- 定期回顾（每两周）：每两周进行一次项目回顾，评估进度、识别风险、调整计划。

本方案将根据项目推进情况持续迭代更新，确保始终与实际需求和技术发展保持同步。